COORPORACION  UNIVESITARIA AUTONOMA DEL  CAUCA

FACULTAD  DE INGENIERIAS

INGENIERIA DE SISTEMAS

ACTA  06

Tema: 	Propuesta planeación proyecto Spain

El día 17 de febrero del 2010 se reunieron los estudiantes de pertenecientes al grupo Creart Software con el ingeniero José  Luis Jurado, planteando en la reunión diferentes aspectos del proyecto Spain, en esta reunión se trataron diferentes aspectos tales como el cronograma de actividades que deberían empezarse a desarrollar para empezar a llevar a cabo el buen funcionamiento del proyecto. A continuación se presenta  los diferentes puntos de vista que el ingeniero José Luis planteo al grupo de estudiantes:

| TEMA | DESARROLLO |
| --- | --- |
| División por parte de los estudiantes en facultades con el fin de realizar entrevistas en cada una de ellas con el fin de complementar los diferentes tipos de especificaciones que cada una de las facultades lleva para la presentación del trabajo de grado | - Especificación/entrevistas - Fecha de presentación hasta el 5 de marzo del 2010 - Presentación de las actas realizadas hasta el momento en el desarrollo del proyecto SPAIN |
| Presentación de requerimientos, tomando cualquiera de los documentos existentes CMMI, IEEE de esta manera poder limitar el proyecto, con el fin de tener metas al momento de presentar los requerimientos. | - Fecha de presentación hasta el 10 de marzo del 2010. |
| Modelo de desarrollo, poder tomar un modelo de desarrollo con el fin de cumplir con las etapas pertinentes al desarrollo de software, para lo cual el grupo Creart software ha realizado una propuesta desde el desarrollo del proyecto. | - Presentación del documento final 17 de marzo 2010. |

Se presentaron además de las anteriores propuestas de cronograma para el desarrollo  del prototipo dos fases :

FASE 1

- Inscripción ante el docente	                                          Hasta 19 de abril 2010

- Culminación de los requerimientos

FASE 2

- Inscripción del proyecto                                               Hasta el 3 de mayo  2010

- Filtros del anteproyecto